Luc Sieben, Joey Vogelzangs en River Geraedts

TuneStore

Plan van Aanpak AP 2015



Inhoud

[Achtergrond 2](#_Toc413835620)

[Opdracht 2](#_Toc413835621)

[Project activiteiten 2](#_Toc413835622)

[Project grenzen 3](#_Toc413835623)

[Producten 3](#_Toc413835624)

[Kwaliteit 3](#_Toc413835625)

[Projectorganisatie 3](#_Toc413835626)

[Planning 3](#_Toc413835627)

[Kosten en baten 3](#_Toc413835628)

[Risico’s 4](#_Toc413835629)

[Bijlagen 4](#_Toc413835630)

# Achtergrond

Deze opdracht is uitgevoerd door ROC Ter AA Helmond ICT Opleiding Applicatieontwikkelaar niveau 4 jaar 1 in opdracht van meneer Kalsbeek. Deze opdracht is uitgevoerd om onze kennis met Csharp te worden.

# Opdracht

Deze opdracht, genaamd TuneStore, heeft de volgende eisen:

Moet:

* Afspeellijsten aanmaken
* Media kunnen afspelen
* Toevoegen van een nummer aan een playlist
* Zoekopdracht toevoegen die direct resultaat geeft
* Verwijderen van een nummer aan een playlist
* Opslaan en openen van een lijst
* Afspeellijst kunnen maken

Mag:

* Mooie interface
* Locatie updaten van een playlist, wanneer playlists/nummers worden verplaatst.

# Projectactiviteiten

* Laptop
* Test omgeving
* Visual Studio
* Algemene kennis van CsharP
* Circa 16 uur aan applicatie wordt gewerkt
* Werkplek
* Programma ontwikkelen, testen en opleveren binnen de aangegeven tijd

# Project grenzen

* Nummer uit een afspeellijst wel kunnen toevoegen en verwijderen.
* Eventueel meerdere afspeellijsten wel kunnen aanmaken.
* Opdracht wordt maximaal in 20 uur uitgevoerd.
* Kan alleen op Windows gedraaid worden.
* Computer moet Visual Studio 2008 hebben, geen andere.
* Draait niet op Linux en iOS
* Geen onderhoud leveren

# Producten

Als we het product gaan opleveren, is er een applicatie ontwikkeld voor Windows die voldoet aan alle gestelde eisen.

# Kwaliteit

* Mag niet langer duren dan 1 min tijdens opstarten.
* Reactietijd van minder dan 1 seconde.
* Leveren van een product dat voldoet aan het testprotocol.

# Projectorganisatie

De projectleider is Luc, en Luc Heeft de opdracht om er voor te zorgen dat de project leden werken volgens de gemaakt planning. Ook heeft Luc de opdracht om wekelijks een werkoverleg te organiseren en alle informatie in het log boek bijwerkt.

Ieder project lid beschikt over alle informatie.

Het contact tussen de opdrachtgever en de project groep loopt via de projectleider.

# Planning

Simpele Excel-sheet

# Kosten en baten

Geen kosten, ook geen opbrengst.

# Risico’s

* Computer houdt ermee op
* Iedereen is ziek

# Bijlagen

Log bestand

Testprotocol

Excel Planning-sheet